| МБДОУ детский сад № 22 сельского поселения «Село Булава» ______________________________________________ (наименование органа) Хабаровский край, Ульчский район, с. Булава, ул. Школьная, 1 А ______________________________________________ (адрес органа) 8(42151)552-76 ___________________________________________ (телефон, факс, e-mail 28.08.2019 г. 200 ___________________ № _______________ 603 05.07.2019 На № _________________ от _________________ (номер предписания) (дата предписания) |  |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ

об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе выездной проверки,

проведенной в период с «03» 07. 2019 г. по «28» 09. 2019 г.

Территориальный размер Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольск –на Амуре, Комсомольском , Салнечном, Ульчском, Николаевском районах (полное наименование органа)

проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки | сроки |  |  | Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Оборудовать площадку под мусоросборник в соответствии с п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) | Срок исполнения 11.08.2020г. |  |  | Для выполнения пункта 1 необходимо финансирование из районного бюджета. Составлена смета и сделана заявка в комитет по образованию, №2 п1 от 10.01.2020 |
| 2. | 1. Обеспечить оборудование изолятора для временного размещения заболевших детей в соответствии с п.11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Срок исполнения 11.08.2020г. |  |  | Для выполнения п 2 предписания необходимо дополнительное помещение, таковое не имеется. |
|  | 2. Привести набор помещений прачечной в соответствие с 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Срок исполнения 11.08.2021г. |  |  | Перепланировка прачечной не возможна, зав отсутствием дополнительных помещений в учреждении. |
| 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 | . 3. Обеспечить завоз песка в песочницы и исследование песка на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические показатели. в соответствии с 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Срок исполнения 11.08.2021г. |  |  | Заявка по вывозу песка отправлена в комитет по образованию №2 п 2 от 10.01.2020 . |
|  | 4. Привести в соответствие требованиям п.4.4 СанПиН 2.4.1.3049-13г. площади туалетных комнат | Срок исполнения 11.08.2021г. |  |  | Для выполнения п 4 предписания необходимо дополнительное помещение, таковое не имеется. |
|  | 5. Привести покрытие стен объединенной столовой, игровой младшей группы, прачечной, полового покрытия групповой младшей группы , спален в в соответствие с требованиями п. 5.1 п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Срок исполнения 11.08.2021г. |  |  |  |
|  | Оборудовать помещение туалетных комнат подачей горячего и холодного водоснабжения, локальной канализацией, сливом для обработки горшков и поддоном, в соответствии с п. 6.16.1. п.9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Срок исполнения 01.08.2021г |  |  |  |
|  | Установить дополнительные умывальники для детей младшего возраста с учетом росто-возрастных особенностей детей и умывальники для персонала в соответствии с п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Срок исполнения 01.08.2020г. |  |  |  |
|  | Оборудовать раздевалку для детей индивидуальными шкафчиками, обеспечить условия для просушивания одежды, в соответствии с п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. | Срок исполнения 01.08.2021г |  | Составлена смета на сушилки и индивидуальные шкафчики в раздевалки. |  |
|  | Обеспечить расстановку детская мебели (столы, стулья) с учетом росто- возрастных особенностей детей, и маркировкой в соответствии с п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Срок исполнения до 01.08.2019 |  | Выполнено в срок. |  |
|  | Обеспечить проведение входного контроля поступающих продуктов, с внесением данных в журнал установленный формы в соответствии с п. 14.1, приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13г. | Срок исполнения с 01.09.2019 и пост. |  | Выполнено в срок |  |
|  | 11. Обеспечить проведения контроля выдачи готовой продукции в соответствии с п. 14.23. таблицы 1 Приложения N 8 СанПиН 2.4.1.3049-13г. | Срок исполнения с 01.09.2019 и пост. | Выполнено в срок. |  |  |
|  | 12. Обеспечить проведение витаминизации третьих блюд. в соответствии с п. 14.21, (таблица 2 Приложения N 8), СанПиН 2.4.1.3049-13г. | Срок исполнения 01.09.2019г. | Выполнено в срок |  |  |
|  | 13. Обеспечить хранение скоропортящихся продуктов в холодильном оборудовании («Бирюса» «Hisens») при температуре +2 - +6 град., суточных проб- +2 - +6 град.С в соответствии с п.14.16.6. СанПиН 2.4.1.3049-13г. | Срок исполнения с 01.09.2019 и пост. | Выполнено в срок. |  |  |
|  | 14. Обеспечить контроль за своевременным получением персоналом профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. в соответствии с п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13г. | Срок исполнения 01.08.2020г. | Курсы гигиенической подготовки персонала пройдены в декабре 2019 г |  |  |